АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОМОШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018 № 139-па

Об утверждении Программы «Безопасность дорожного движения на территории Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

Руководствуясь  Уставом Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу «Безопасность дорожного движения на территории Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019-2021 годы», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Новомошковского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Глава Новомошковского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                         Е.Я.Галушкина

ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМОШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа «Безопасность дорожного движения на территории Новомошковского сельсовета Мошковского района на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Программа Новосибирской области «Развитие дорог регионального и местного значения в Новосибирской области на 2015-2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Цели Программы | Содержание дорожной сети в населенных пунктах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Задачи Программы | Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов; Совершенствование системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Срок реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Новомошковского сельсовета; Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по Мошковскому району (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 8147,8 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджета в том числе: 2019 год – 432,5 тыс. рублей; 2020 год – 269,0 тыс. рублей; 2021 год - 269,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение дорожного покрытия в населенных пунктах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; обеспечение безопасности пешеходов |
| Организация контроля за реализацией Программы | Совет депутатов Новомошковского сельсовета, администрация Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |

- 1. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения

В населенных пунктах Новомошковского сельсовета за последние три года дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП)  не зафиксировано. Повышение уровня аварийности, связанной с автомобильным транспортом, на улицах населенных пунктов в последнее время объясняется рядом факторов:

- недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- нарушение ПДД автомобилистами и пешеходами

Основными видами ДТП в населенных пунктах являются:

- управление транспортом в нетрезвом виде

- столкновение.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, эффективного механизма координации деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения администрацией Новомошковского сельсовета в 2015 году выполнены мероприятия по организации дорожного движения в населенных пунктах Новомошковского сельсовета.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения на дорогах в населенных пунктах Новомошковского сельсовета:

- улучшение качества дорожного покрытия;

- мероприятия, направленные на соблюдение ПДД;

- профилактическая работа с учащимися, водителями, автолюбителями.

Реализация Программы позволит устранить ряд причин ДТП, связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

- 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- повышение качества вождения  на дорогах:

- повышение знаний ПДД.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов;

- совершенствование системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- 3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется  администрацией Новомошковского сельсовета  в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов Новомошковского сельсовета, администрация Новомошковского сельсовета.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, состояние аварийности, условия проезда по улично-дорожной сети, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах Новомошковского сельсовета.

Финансирование Программы осуществляется в объеме  8147,8 тыс. рублей за счет средств консолидированного  бюджета, в том числе:

2019 год – 432,5 тыс. рублей;              
2020 год – 269,0 тыс. рублей;

- 2021 год -  269,0 тыс. рублей

- 5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы

Расчет социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы по снижению уровня аварийности выполнен в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- увеличение пропускной способности улиц;

- обеспечение безопасности пешеходов.

ПРОГРАММА

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

на территории Новомошковского сельсовета Мошковского района на 2019-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Расходы 2019 |  | Расходы 2020 |  | Расходы 2021 |  | Всего |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. |  |  |
|  | 1. Мероприятия по улучшению дорожных условий на автодорогах населенных пунктов, ликвидации очагов аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение и улучшение дорожного покрытия (асфальтирование, щебенение, грейдирование, летнее и зимнее содержание) | км | 2,5/19,3 | 2150,0 | 1,7/23,7 | 1580,0 | 2,5/23,7 | 1702,7 | 6,7/2,7 | 5432,7 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 1.1.1. | Щебенение | км | 0,9 | 1300,0 | 0,5 | 790,0 | 0,5 | 832,7 | 1,9 | 2922,7 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 1.1.2. | Грейдирование | км | 2,5 | 200,0 | 1,7 | 140,0 | 2,5 | 200,0 | 6,7 | 540,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 1.1.3. | Содержание дорог в населенных пунктах (летнее/зимнее) | км | 19,3 | 200,0/450,0 | 19,3 | 200,0/450,0 | 19,3 | 220,0/450,0 | 19,3 | 1970,0 |  |  |
| 1.2. | Своевременное реагирование по стабилизации обстановки связанных с ДТП | Количество заседаний | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения |
| 2. Мероприятия по повышению безопасности движения пешеходов в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство освещения в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, всего, в том числе: | шт/км | 40/2 | 924,0 | 20/5 | 1033,7 | 20/2 | 644,0 | 80/9 | 2601,7 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета, обслуживающая организация |
| 2.1.1. | Установка светильников | шт | 50 | 180,0 | 20 | 90,0 | 20 | 90,0 | 90 | 360,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 2.1.2. | Замена ламп | шт | - | - | 20 | 8,7 | 10 | 4,0 | 30 | 12,7 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 2.1.3. | Установка дорожных знаков, мероприятия по плану организации дорожного движения | шт | 10/2 | 90,0/144,0 | 5/2 | 45,0/140,0 | - | - | 15/4 | 150,0/284,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 2.1.4. | Устройство освещения в населенных пунктах | км | 5 | 150,0 | 2 | 350,0 | 1 | 150,0 | 8 | 650,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 2.1.5. | Содержание уличного освещения |  | - | 360,0 | - | 400,0 | - | 400,0 | - | 1160,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета |
| 2.2. | Устройство искусственных препятствий типа «Лежащий полицейский» особенно в близи школ и детских садов | шт. | 2 | 20,0 | - | - | - | - | 2 | 20,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Обслуживающая организация |
| 2.3. | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах | согласно предписаниям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения |
| 3. Мероприятия по повышению защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разметка дороги «Зебра» | шт | 2 | 3,4 | - | - | - | - | 2 | 3,4 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета, |
| 3.2. | Проведение занятий в школах | количество | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | Бюджет Новомошковского сельсовета | Коллективы школ, детского сада, МКУК «Новомошковское КДО» |
| 3.3. | Создание базы для изучения и применения на практике ПДД на базе школ, клубов | шт | - | - | 1 | 50,0 | - | - | 1 | 50,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения, коллективы школ, детского сада, МКУК «Новомошковское КДО» |
| 3.4. | Установка знаков: | шт | 8 |  | - | - | - | - | 8 | 40,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Обслуживающая организация |
|  | - «Внимание дети» |  | 4 | 20,0 | - | - | - | - | 4 | 20,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Обслуживающая организация |
|  | - «Пешеходный переход» |  | 4 | 20,0 | - | - | - | - | 4 | 20,0 | Бюджет Новомошковского сельсовета | Обслуживающая организация |
| 3.5. | Безопасное колесо | количество | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения, коллективы школ, детского сада, МКУК «Новомошковское КДО» |
| 3.6. | Зеленая волна | количество | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения, коллективы школ, детского сада, МКУК «Новомошковское КДО» |
| 3.7. | Неделя юного пешехода | количество | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |  | - | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения, коллективы школ, детского сада, МКУК «Новомошковское КДО» |
| 3.8. | Разъяснительная работа в учебных заведениях: -беседы в школах на уроках ОБЖ; - семинары, КВНы, посвященные безопасности дорожного движения | количество | согласно планам работы | - | согласно планам работы | - | согласно планам работы | - | - | - | - | Администрация Новомошковского сельсовета, Комиссия по безопасности дорожного движения, коллективы школ, детского сада, МКУК «Новомошковское КДО» |
| ИТОГО |  |  | 3137,4 |  | 2663,7 |  | 2346,7 |  | 8147,8 |  |  |  |