|  | Приложение 1 к постановлению администрации Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 28.02.2023 № 30-па |
| --- | --- |

ПЛАН

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Новомошковского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

по организации пропуска паводковых вод в 2023 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседания КЧС и ПБ «О подготовке населения и территории Новомошковского сельсовета по пропуску паводковых вод в 2023 г.» | Председатель КЧС и ПБ Новомошковского сельсовета | до 19.03.2023 |
|  | Выезды членов КЧС и ПБ в места ЧС, связанных с пропуском паводковых вод | Председатель КЧС и ПБ Новомошковского сельсовета | Весь период |
|  | Создать в администрации Новомошковского сельсовета паводковую комиссию для организации пропуска паводковых вод. | Глава Новомошковского сельсовета | до 19.03.2023 |
|  | Очистить кровли зданий и сооружений от снега, подготовить подходы к ним, обеспечив соблюдение мер безопасности при проведении работ | Глава администрации Новомошковского сельсовета, руководители объектов экономики, директора школ | до 30.03.2023 |
|  | Усилить контроль за качеством питьевой воды | МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района | Весь период |
|  | Организовать прием информации о паводке и докладов в КЧС и ОПБ района, информирование населения | Председатель паводковой комиссии | Весь период через ЕДДС района т.21-655 |
| 7. | Обследование и проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по усилению малых гидротехнических сооружений на территории Новомошковского сельсовета (дороги, мосты, водоемы, водопропускные трубы), принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению. | Члены паводковой комиссии | 30.03.2023 |